ОТЧЁТ  О РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие муниципального образования Новосултангуловский сельсовет»

на 2021-2026  годы» за 2023 год.

По программе «Развитие муниципального образования Новосултангуловский сельсовет на 2021-2026  годы» было утверждено на 2023 год – 42944,3тыс.рублей,  исполнено – 42851,6 тыс. рублей в том, числе за счет местного бюджета- 2109,6 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 30050,3 тыс.рублей, за счет федерального бюджета- 4528,8 тыс.рублей.

Выполнены следующие мероприятия:

по муниципальной Подпрограмме №1 «Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты на 2021-2026 годы» запланировано- 128,5 тыс. рублей, исполнено – 128,5 тыс. рублей ,процент исполнения 100 %

- "Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты"  – 128,5 тыс. рублей. за счет федерального бюджета;

Состоит на учете 192 чел, запланировано- 200 чел., процент исполнения 96 %

по муниципальной Подпрограмме №2 «Защита населения и территории поселений от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Новосултангуловский сельсовет на 2021-2026 годы» запланировано- 501,2 тыс.рублей,   исполнено – 473 тыс.рублей процент исполнения  94  %

- «Защита населения и территории поселений от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности». – 501,2 тыс.рублей,   исполнено – 473 тыс.рублей (Содержание добровольной пожарной охраны, содержание пожарного автомобиля)

по муниципальной Подпрограмме №3 «Развитие жилищно - коммунального и дорожного хозяйства, благоустройства муниципального образования Новосултангуловский сельсовет на 2021-2026 годы» запланировано- 35777,4 тыс. рублей,   исполнено – 35494 процент исполнения 99,2 %

- Содержание и ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них – 1039,4 тыс.рублей, исполнено 1039,4 тыс.рублей

- Уличное освещение запланировано– 192,5 тыс.рублей, исполнено 192,5 тыс.рублей (оплата электроэнергии, замена старых ламп, техническое обслуживание)

- Прочие мероприятия по благоустройству запланировано 162,34 тыс.рублей, исполнено 161,34 тыс.рублей (обкос).

- Мероприятия в области коммунального хозяйства запланировано – 6473,65 тыс.рублей, исполнено 6440,41 тыс.рублей .

по муниципальной Подпрограмме №4 "Развитие культуры муниципального образования Новосултангуловский сельсовет на 2021-2026 годы» запланировано- 3038,2 тыс.рублей,   исполнено – 3013, 6процент исполнения 99,2 %

- Организация культурно – досугового обслуживания населения.- 1852 тыс.рублей исполнено 1828  тыс.рублей;

Запланировано проведение 102  мероприятий- проведено- 102,процент исполнения 100 %

- Библиотечное, справочно – информационное обслуживание населения.- 294,3 тыс.рублей исполнено 293

Запланировано посещений- 200  фактически – 200, процент исполнения 100 %

по муниципальной Подпрограмме №5 «Развитие физической культуры и спорта и туризма муниципального образования Новосултангуловский сельсовет на 2021-2026 годы»

запланировано- 40,0 тыс.рублей , исполнено – 40,0 процент исполнения 100 %

- проведение спортивных мероприятий- 40,0 тыс.рублей.

по муниципальной Подпрограмме № 6 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2021-2026 годы»

- Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья – 0 руб.

по муниципальной Подпрограмме №7 «Развитие градостроительной деятельности муниципального образования Новосултангуловский сельсовет на 2021-2026 годы»  - запланировано- 67 тыс.рублей , исполнено – 67 процент исполнения 100%.

1. Оценка результативности

Оценка результативности по каждому показателю Программы проводится по формуле:

Рi = (ПФi / ППi) x 100 %, где:

Рi - степень достижения i-го показателя Программы (процентов);

ПФi - фактическое значение i-го показателя Программы;

ППi - установленное Программой целевое значение i-го показателя.

Расчет результативности реализации Программы в целом производится по формуле:

Р = (Р1 + Р2 +... + Рn) / n, где:

Р - результативность реализации Программы (процентов);

n - количество показателей Программы.

76,5 = (100+100,5+97,5+89,9+97,55+101,4+101,2+0+78,7+100)/10

Значение показателя результативности (Р) больше 75 процентов, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как удовлетворительная.

2. Оценка полноты использования бюджетных средств

Расчет степени соответствия фактических расходов местного бюджета на реализацию Программы запланированному уровню производится по формуле:

П = РФ / РП x 100 %, где:

П - полнота использования бюджетных средств;

РФ - фактические расходы местного бюджета на реализацию Программы в соответствующем периоде;

РП - запланированные в местном бюджете расходы на реализацию Программы в соответствующем периоде.

91,22 = 10144,77/11121,1 х100%

Степень соответствия фактических расходов местного бюджета на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как высокая;

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Расчет эффективности использования средств местного бюджета производится по формуле:

Э = П / Р, где:

Э - эффективность использования средств местного бюджета;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации Программы.

1,19 =91,22/76,5

Значение показателя эффективности использования средств местного бюджета (Э) больше 1. Эффективность оценивается как низкая.

Специалист Шафикова Г.М.

25.03.2024